# CASO DE ESTUDIO

## Introducción

Actualmente, más del 30 % de la población mundial ha sufrido un trastorno mental en algún momento de su vida. Condiciones como la depresión afectan entre el 4 % y el 5 % de las personas, lo que representa a más de 300 millones en todo el mundo. A esto se suman factores estresantes y eventos recientes, como la pandemia, que han elevado aún más estas cifras. Hoy en día se registran entre 9 y 9.2 muertes por cada 100.000 habitantes al año, es decir, entre 727.000 y 740.000 muertes anuales, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 100 muertes globales por suicidio. Dicho de otra forma, una persona se quita la vida cada 43 segundos.

Ante un panorama en el que 1 de cada 3 personas sufre o sufrirá un trastorno mental y el suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte prevenibles, la carga global de salud mental es alarmante.

En respuesta a esta realidad nació CompaniON, una empresa dedicada a ofrecer servicios de acompañamiento y gestión de la salud mental mediante soluciones de software y hardware, con el objetivo de mitigar la soledad, las crisis y los suicidios en la sociedad. Tras consolidar su propuesta, la compañía se prepara para lanzar su primer producto: “Gisee 1.0”, la I.A. de compañía ideal.

## CompaniON

CompaniON, una empresa enfocada en salud mental

CompaniON es una joven compañía tecnológica, con algunos años de funcionamiento, especializada en el desarrollo de soluciones de software y hardware para la gestión de la salud mental. La empresa ocupa un lugar destacado en su sector por su innovación en el acompañamiento digital y el uso de inteligencia artificial. El año pasado logró crecer a pesar de la situación económica global, lo que demuestra su solidez y proyección. Para CompaniON, lograr impacto en proyectos de gran alcance social es clave, pues esto asegura nuevas oportunidades y posicionamiento futuro.

La alianza estratégica

Con el fin de fortalecer el desarrollo y la llegada al mercado, CompaniON ha establecido alianzas tecnológicas con instituciones y organizaciones dedicadas a la salud mental. Estas colaboraciones buscan acelerar la implementación de Gisee 1.0 y garantizar su efectividad en distintos contextos de uso.

Informe de Factibilidad para Gisee 1.0 con IA Conversacional y Memoria Contextual

La compañía estableció que en su primer año de operación, Gisee 1.0 debe garantizar un acompañamiento conversacional confiable y un seguimiento básico del estado de ánimo del usuario. Para ello, se decidió implementar un modelo de lenguaje (API de Chat GPT) y un sistema de memoria contextual que almacene información relevante para personalizar la experiencia.

Funcionalidades clave definidas:

- Conversación en tiempo real con Chat GPT.

- Procesamiento por tokens: cada interacción se mide en tokens para controlar costos de cómputo y garantizar eficiencia en el uso de recursos.

- Registro de información contextual: almacenamiento de datos como nombre, estado de ánimo, preferencias y conversaciones anteriores.

- Seguimiento de historial de estado emocional (sin predicción estadística) para ofrecer una experiencia coherente y empática.

- Recomendaciones personalizadas basadas en el contexto almacenado.

Opinión técnica de CompaniON

El equipo técnico revisó la factibilidad y concluyó lo siguiente:

- Modelo base: se usará la API de Chat GPT, ajustada para ofrecer acompañamiento emocional y generar respuestas personalizadas.

- Gestión de tokens: se implementará un sistema de conteo y control de tokens para monitorear costos y dimensionar la infraestructura.

- Infraestructura de datos: la plataforma requerirá servidores en la nube para alojar la aplicación, APIs de backend y una base de datos para almacenar el historial de usuario.

- Gestión de memoria contextual: se desarrollará una capa de persistencia que permita recuperar información relevante en futuras conversaciones.

- Seguridad y privacidad: se aplicarán protocolos de anonimización, cifrado y cumplimiento de normativas internacionales (GDPR/HIPAA) para proteger datos sensibles.
Escalabilidad y desempeño: la arquitectura debe garantizar respuesta en menos de 2 segundos en interacciones críticas y disponibilidad mínima del 99.5 %.

Finalmente, el proyecto se considera factible, con especial énfasis en la optimización de tokens y la correcta gestión de datos sensibles. Se mantiene la cláusula de penalización del 10 % del valor del proyecto por mes de retraso, para asegurar cumplimiento en plazos críticos.

| Acta de constitución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | CompaniON |  |  |
| Patrocinador: | CompaniON S.A.S. (Dirección Ejecutiva de Innovación en Salud Mental) | Gerente del proyecto: | Gerente de Proyectos de CompaniON |
| Cliente: | Personas con trastornos de salud mental | Responsable: | Tina Torres. |
| Fecha de inicio esperada: | 01 de septiembre de 2025 | Fecha de finalización esperada: | 2 de diciembre de 2025 |

| Definición del problema |  |
| --- | --- |
| Actualmente, los trastornos mentales representan una de las mayores cargas de salud a nivel mundial, afectando a más del 30 % de la población. El suicidio, como una de las principales causas de muerte prevenibles, genera miles de pérdidas humanas al año. No existen suficientes herramientas tecnológicas accesibles y confiables que brinden acompañamiento emocional en tiempo real y un seguimiento del bienestar de las personas de manera personalizada. El problema a resolver es la ausencia de una plataforma digital robusta que integre inteligencia artificial conversacional y memoria contextual, para ofrecer acompañamiento emocional continuo y recomendaciones adaptadas a cada usuario. |  |
| Definición de los objetivos |  |
| Objetivos | Criterios de evaluación de los objetivos |
| 1. Integrar un modelo de lenguaje mediante APIs (Chat GPT) adaptado a acompañamiento emocional. 2. Implementar un sistema de registro de memoria contextual para almacenar información clave de cada usuario (nombre, estados de ánimo, gustos, historial de conversaciones). 3. Desarrollar algoritmos de análisis de emociones en texto y voz. 4. Desarrollar un flujo de interacción donde la IA pueda hacer seguimiento del estado emocional a lo largo del tiempo y ofrecer recomendaciones personalizadas 5. Garantizar infraestructura escalable y de alto desempeño. | 1. Cobertura ≥ 95 % en comprensión de intenciones básicas de conversación en pruebas de usuarios. 2. Historial recuperable en ≥ 95 % de los casos de prueba. 3. Precisión ≥ 85 % en clasificación de emociones. 4. Recomendaciones percibidas como útiles y coherentes por ≥ 80 % de usuarios en pruebas piloto. 5. Disponibilidad ≥ 99.5 % y tiempos de respuesta ≤ 2 segundos en interacciones críticas. |
| Alcance |  |
| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| - Uso de APIs de modelos de lenguaje open source para la interacción conversacional. - Desarrollo de algoritmos para detección de emociones en texto y voz. - Registro histórico de datos simples (nombre, estado de ánimo, actividades favoritas, historial de conversaciones). - Seguimiento de estados emocionales de forma no predictiva. - Generación de recomendaciones y recordatorios basados en contexto almacenado. - Integración de base de datos para mantener la memoria del usuario. - Métricas y dashboards básicos de uso. | - Modelos predictivos de crisis emocionales. - Algoritmos de machine learning para detección de emociones complejas. - Servicios de terapia psicológica profesional. - Desarrollo de hardware robusto como primera entrega del producto. - Campañas de marketing y comercialización. - Certificación clínica como dispositivo médico. |
| Suposiciones |  |
| 1. Se contará con acceso estable a la API de ChatGPT. 2.Los aliados estratégicos aportarán feedback para mejorar la experiencia conversacional. 3. Se dispondrá de un equipo multidisciplinario (ingenieros y asesores en salud mental). |  |
| Restricciones |  |
| - Fechas límite: La finalización máxima del proyecto está prevista para el 2 de diciembre de 2025. - Disponibilidad de recursos humanos: Equipo reducido, máximo 5 integrantes, lo que limita la velocidad de desarrollo y requiere priorización de tareas críticas. - Habilidades requeridas: Los miembros del equipo deben contar con experiencia en NLP, procesamiento de audio, DevOps y ciberseguridad. - Presupuesto: Limitaciones de financiamiento que condicionan la contratación de servicios externos o adquisición de software/hardware adicional. -Dependencia tecnológica: Uso de APIs externas (Chat GPT) para procesamiento de lenguaje, lo que limita control sobre disponibilidad y latencia. |  |
| Factores generales de riesgo |  |
| Riesgo; Probabilidad / Impacto; Plan de mitigación; Responsable. Problemas de escalabilidad; Alta / Alta; Pruebas de carga, escalado automático; Equipo DevOps. Riesgos éticos y legales; Media / Alta; Protocolos GDPR/HIPAA, auditorías; Legal / Seguridad. Alto costo de tokens; Media / Media; Monitoreo diario de tokens, alertas de límite; Equipo Técnico. Baja adopción piloto; Media / Alta; Feedback iterativo, pruebas de UX; Product Manager. Integración entre módulos; Media / Media; Integración continua, pruebas unitarias; Equipo Dev. Dependencia regulatoria futura; Baja / Media; Revisión periódica de normativas; Legal. |
| Interesados |  |
| Interesado; Expectativa; Influencia. CompaniON S.A.S.; Cumplimiento de plazos, retorno de inversión; Alta. Dirección de Innovación; Entregables técnicos validados; Alta. Equipo de desarrollo; Claridad en requisitos y recursos; Media-Alta. Psicólogos y psiquiatras; Validación clínica de algoritmos; Alta. Usuarios finales; Interacción confiable y segura; Alta. Aliados estratégicos; Datos de calidad y feedback; Media. Autoridades regulatorias; Cumplimiento de normativas; Alta. Inversores; Retorno financiero; Media. Familiares y cuidadores; Seguridad y efectividad de la plataforma; Media. |
| Hitos principales |  |
| Hito; Fecha; Entregable. Inicio del proyecto; 01/09/2025; Acta de constitución firmada. Selección e implementación del modelo de lenguaje base; 30/09/2025; Modelo integrado en entorno de prueba. Desarrollo de sistema de memoria contextual; 08/10/2025; Base de datos y API de memoria operativa. Implementación de recomendaciones personalizadas; 31/10/2025; Flujo de interacción validado. Pruebas piloto con usuarios y validación clínica; 25/11/2025; Informe de resultados y mejoras. Lanzamiento de Gisee 1.0; 02/12/2025; Producto disponible para usuarios finales. |

### Beneficios de Gisee 1.0: Impacto social y rentabilidad

1. Impacto social positivo:

- Prevención del suicidio: En América Latina, más de diez adolescentes se suicidan cada día. Gisee 1.0 puede intervenir tempranamente, reduciendo estas tragedias. El País

- Accesibilidad: Ofrece acompañamiento emocional a personas que, de otro modo, no tendrían acceso a servicios de salud mental.

- Reducción del estigma: Facilita el acceso a la salud mental sin la necesidad de visitas presenciales, disminuyendo el estigma asociado.

- Inclusión no forzada: permite brindar una forma amistosa de aceptar que la salud mental es algo que se puede cuidar sin sesgos, represalias, críticas o prejuicios, fomentando también una inclusión agradable para las personas que no posean un trastorno de salud mental latente.

2. Rentabilidad y potencial de mercado:

- Crecimiento del mercado: El mercado global de aplicaciones de salud mental fue valorado en USD 6.1 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual del 17.9% de 2024 a 2032. Global Market Insights Inc.

- Modelo de negocio escalable: Con un modelo de suscripción mensual, Gisee 1.0 puede generar ingresos recurrentes.

3. Viabilidad financiera:

- Bajos costos operativos: Al utilizar APIs de modelos de lenguaje open source, se reducen los costos de desarrollo y mantenimiento.

- Potencial de expansión: La creciente demanda de soluciones digitales en salud mental ofrece oportunidades para expandirse a nivel regional e internacional.

Las personas que dispongan del producto brindaran una sostenibilidad confiable a la empresa, debido a que se poseerá un software que requerirá mantenimiento y este, requerirá dinero por parte del usuario, como efecto añadido, se implementará personalización de voz a su asistente, rasgo al cual también se tendrá acceso al consignar un pago.