Documento EDT, OBS, diccionario WBS

y matriz RACI

Introducción a la gestión de proyectos de software

García Castañeda, ALEX (2259517)

Gómez Agudelo, JUAN SEBASTIÁN (2259474)

Henao Aricapa, STIVEN (2259603)

Hernández Ortíz, VÍCTOR MANUEL (2259520)

Torres Tascón, TINA MARÍA (2259729)

Docente:

Salazar, ÁLVARO

Sede Tuluá

Septiembre de 2025

Índice

1. EDT base plantuml	3

2. OBS inicial plantuml	3

3. Diccionario WBS	4

4. Matriz RACI	5

# EDT base plantuml

# OBS inicial plantuml

# Diccionario WBS

| ID EDT | Nombre | Descripción | Entregable | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Persistencia | Configuración de base de datos SQL/NoSQL para almacenar usuarios, sesiones y métricas | Esquema de base de datos y conexión establecida | Pruebas CRUD exitosas |
| 1.1.2 | Procesamiento de entrada de datos | Creación de endpoints para recibir y procesar datos de usuario | API REST funcional | Respuestas < 2 segundos |
| 1.1.3 | Test unitarios | Implementación de pruebas automáticas | Reporte de cobertura >= 80% | Build pasa sin errores |
| 1.3.1 | Integración API OpenAI | Conectar con API OpenAI y ajustar consumo de tokens | Servicio integrado | Conversación fluida en entorno de prueba |
| 1.4.3 | Implementación de memoria contextual | Lógica para guardar y recuperar historial de usuario | Base de datos y endpoints funcionando | Historial se recupera en ≥95% de casos |
| 1.5.2 | Pruebas piloto con usuarios | Ejecutar pruebas con usuarios reales | Informe de resultados | Feedback documentado y mejoras priorizadas |

# Matriz RACI

A continuación se presenta la matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) para el proyecto:

| Actividad / Rol | Líder Backend | Gerente de Proyecto | QA | Stakeholders | Líder integraciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend y API Contexto | R | A | C | I | - |
| Integración API | - | A | C | - | R |
| Configuración Memoria | R | A | C | I | C |
| QA y Validación | - | A | R | C | - |

Stakeholders externos (Psicólogos, Aliados, Usuarios) solo participan en pruebas piloto → Consultados (C).

Leyenda RACI:

- R (Responsable): Quien ejecuta la tarea

- A (Aprobador): Quien autoriza o aprueba la tarea

- C (Consultado): Se consulta para opinión/asesoría

- I (Informado): Se mantiene informado del progreso

Esta matriz ayuda a clarificar los roles y responsabilidades de cada participante en las principales áreas del proyecto Gisee 1.0, facilitando la comunicación y accountability del equipo.