Gestión de requisitos  en proyectos de software

Introducción a la gestión de

proyectos de software

García Castañeda, ALEX (2259517)

Gómez Agudelo, JUAN SEBASTIÁN (2259474)

Henao Aricapa, STIVEN (2259603)

Hernández Ortíz, VÍCTOR MANUEL (2259520)

Torres Tascón, TINA MARÍA (2259729)

Docente:

Salazar, ÁLVARO

Sede Tuluá

Septiembre de 2025

Índice

1. Plan de gestión de requisitos	3

2. Catálogo de requisitos	4

2.1 Requisitos Funcionales en formato Gherkin	4

2.2 Generales de plataforma (software/web/app) RFN	7

3. Prototipo de baja fidelidad	8

4. Matriz de trazabilidad	9

5. Procedimiento de Control de Cambios (CR)	10

5.1 Flujo de gestión de cambios	10

5.2 Formato de Solicitud de Cambio (CR)	11

# Plan de gestión de requisitos

  - Técnicas de elicitación a usar

    - Entrevistas: Por medio de esta técnica se permite conversar de forma directa con los interesados clave del proyecto, a fin de entender su problemática y objetivo individual; en este caso, desde la perspectiva de la población colombiana que pertenece al rango de edad de los 12 y 29 años, este rango corresponde a un grupo bastante afectado.

    - Grupos focales: Se reunieron varias personas con trastorno de salud mental como la depresión y ansiedad, con el fin de recoger diferentes puntos de vista, detectar patrones en los comportamientos y encontrar funcionalidades que esperan del acompañamiento y la correcta gestión emocional que puede brindar el asistente.

  - Indicar responsables del levantamiento y aprobación de requisitos.

    - Persona a cargo de realizar la elicitación: Tina Maria Torres Tascon

    - Grupo que aprueba los resultados como Equipo Scrum: Victor Hernandez, Stiven Henao, Sebastian Gomez y Alex Garcia.

  - Explicar cómo se documentará, priorizará y controlará los cambios.

    - Documentación: RF

    - Priorización: MoSCow

    - Control de cambios: RTM

# Catálogo de requisitos

Al menos 10 requisitos funcionales (RF) y 6 no funcionales (RNF).

## 2.1 Requisitos Funcionales en formato Gherkin

Feature: Inicio de sesión Scenario: Usuario inicia sesión en la plataforma Given que el usuario tiene una cuenta registrada When ingresa su nombre, contraseña y correo electrónico Then el sistema valida las credenciales And permite sincronizar la cuenta con Google And muestra la pantalla principal de la plataforma

Feature: Visualización de reportes Scenario: Usuario visualiza reportes Given que el usuario está autenticado en la plataforma When solicita ver sus reportes Then el sistema muestra la información en formato gráfico y/o tabular

Feature: Visualización de reportes por psicólogos Scenario: Psicólogo visualiza reportes Given que el psicólogo está autenticado en la plataforma When solicita ver reportes de sus pacientes Then el sistema presenta la información en formato gráfico y/o tabular

Feature: Exportación de información Scenario: Exportar datos Given que el usuario o psicólogo está en la sección de reportes When solicita exportar la información Then el sistema ofrece las opciones de exportación en PDF, Excel y CSV

Feature: Gestión de usuarios Scenario: Administrador gestiona usuarios Given que el administrador está autenticado en la plataforma When crea o elimina una cuenta de usuario Then el sistema actualiza la base de datos And registra la acción en el historial de auditoría

Feature: Historial clínico Scenario: Psicólogo registra y consulta historial clínico Given que el psicólogo está autenticado When registra o consulta el historial clínico de un usuario Then el sistema guarda y muestra la información correspondiente And garantiza la confidencialidad de los datos

Feature: Seguridad de acceso Scenario: Acceso a información confidencial Given que un usuario intenta acceder a información confidencial When no está autenticado en el sistema Then el sistema le deniega el acceso

Scenario: Psicólogos acceden solo a pacientes asignados Given que un psicólogo está autenticado When intenta acceder al historial de un paciente Then el sistema verifica que sea uno de sus pacientes asignados And solo en ese caso le permite el acceso

Feature: Hardware de interacción por voz Scenario: Captura y emisión de voz Given que el usuario habla al dispositivo When el micrófono del hardware recibe la voz Then el sistema interpreta correctamente el comando And la bocina emite la respuesta del asistente de forma clara y audible

Feature: Notificaciones por voz Scenario: Recordatorio de citas Given: que un usuario tiene una cita agendada When se acerca la fecha o hay un cambio en la programación Then el sistema genera una notificación automática mediante voz

## 2.2 Generales de plataforma (software/web/app) RFN

★  Seguridad: El sistema debe

implementar cifrado SSL/TLS en

todas las comunicaciones.

- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante el mes.

- Escalabilidad: El sistema debe soportar un aumento progresivo de usuarios sin afectar el rendimiento.

- Rendimiento: El tiempo de respuesta del sistema no debe superar los 3 segundos en operaciones comunes (login, búsqueda, carga de datos).

- Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva y accesible para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.

- Compatibilidad: El sistema debe ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y dispositivos móviles.

Específicos del dispositivo físico (ESP32 + micrófono + bocina) RFN

- Bajo consumo de energía: El sistema debe optimizar el uso del ESP32 para garantizar una duración prolongada de la batería.

- Rendimiento en tiempo real: El sistema debe procesar y responder a los comandos de voz en menos de 2 segundos.

- Calidad de audio: El micrófono debe capturar la voz del usuario con claridad en entornos con ruido moderado, y la bocina debe reproducir respuestas audibles sin distorsión.

- Fiabilidad: El dispositivo debe mantener conexión estable con la red Wi-Fi al menos el 95% del tiempo.

- Seguridad de datos: Toda la comunicación entre el dispositivo y el servidor debe estar cifrada para proteger la información sensible.

- Portabilidad y facilidad de uso: El hardware debe ser compacto, fácil de transportar y no requerir configuraciones complejas por parte del usuario.

- Cada requisito debe estar redactado con las plantillas dadas.

- Los RF deben incluir criterios de aceptación en formato Gherkin.

- Los RNF deben ser medibles y verificables (ejemplo: rendimiento, seguridad).

# 3. Prototipo de baja fidelidad

Prototipo completo: https://www.figma.com/design/GErFkwAOyqMKb2yYXh6af2/t.g?node-id=0-1&p=f&t=zgeTTUBwwkEmdfFs-0

# 4. Matriz de trazabilidad

| Req ID | Descripción resumida | Tipo | Origen | Prioridad | Historia de usuario / CU | Componente de diseño | Caso(s) de prueba | Estado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Inicio de sesión con validación de credenciales y Google | Funcional | Usuario final | MUST | HU-01: Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a la plataforma | Módulo de autenticación | TC-LOGIN-01 (validar credenciales) | Pendiente | Impacto alto si cambia (afecta acceso general) |
| RF-02 | Visualización de reportes en formato gráfico y tabular | Funcional | Psicólogos | SHOULD | HU-02: Como psicólogo quiero ver reportes de mis pacientes | Módulo de reportes | TC-REP-01 (mostrar gráficos), TC-REP-02 (exportar) | Pendiente | Cambio impacta consultas de usuarios y psicólogos |
| RF-03 | Gestión de usuarios (crear/eliminar) por administrador | Funcional | Administrador | MUST | HU-03: Como admin quiero gestionar usuarios | Backend + BD usuarios | TC-ADM-01 (crear), TC-ADM-02 (eliminar) | En diseño | Afecta seguridad y control de acceso |
| RF-04 | Registro y consulta de historial clínico por psicólogos | Funcional | Psicólogos | MUST | HU-04: Como psicólogo quiero registrar/consultar historial | Módulo historial clínico | TC-HC-01 (registro), TC-HC-02 (consulta) | Pendiente | Impacto legal (confidencialidad) |
| RNF-01 | Tiempo de respuesta ≤ 3s en operaciones comunes | No funcional | Arquitecto | MUST | HU-01, HU-02 | API Gateway + DB | PERF-01 (prueba de rendimiento) | Pendiente | Riesgo si la infraestructura no escala |
| RNF-02 | Disponibilidad ≥ 99% mensual | No funcional | Patrocinador | MUST | Todas | Infraestructura cloud | DISP-01 (monitoreo uptime) | Pendiente | Impacto directo en satisfacción de usuarios |

# 5. Procedimiento de Control de Cambios (CR)

## 5.1 Flujo de gestión de cambios

- Propuesta del cambio

  - El interesado registra la solicitud en el formato CR, indicando descripción, motivo y justificación.

- Análisis de impacto

  - El equipo Scrum (Scrum Master + Product Owner + Devs) analiza el impacto en:

    - Alcance (nuevos requisitos o modificaciones).

    - Tiempo (posible retraso en cronograma).

    - Costo (recursos adicionales).

    - Calidad (riesgos en pruebas y entregables).

- Decisión

  - Se clasifica la solicitud y se decide:

    - Aprobar: se incluye en backlog y RTM.

    - Rechazar: se justifica y se notifica.

    - Diferir: se deja pendiente para fases posteriores.

- Actualización de artefactos

  - Si se aprueba, se actualizan:

    - Catálogo de requisitos.

    - RTM (Matriz de trazabilidad).

    - Backlog / SRS / Prototipo si aplica.

- Comunicación

  - El Scrum Master comunica la decisión a todos los interesados y registra el estado en la tabla de CRs.

## 5.2 Formato de Solicitud de Cambio (CR)

| CR ID | Fecha | Solicitante | Descripción del cambio | Motivo | Impacto (alcance, tiempo, costo, calidad) | Prioridad | Estado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | 21/09/2025 | Psicólogo | Agregar exportación de reportes en PDF | Mejorar accesibilidad | Afecta módulo de reportes y pruebas | Alta | Pendiente | Se evaluará en la próxima reunión |